**Proposta de Desenvolvimento**

1. **Fases**
   1. Desenvolvimento Interface (páginas estáticas)

Desenvolvimento FrontEnd das páginas do site (visual): estrutura, estilo, interações. O desenvolvimento do desktop e do mobile é feito em conjunto, por se tratar de um site responsivo.

* 1. Desenvolvimento Funcionalidades

Desenvolvimento das funcionalidades do site: banco de dados de registros, cadastro, login e senha, perfil, comunicação entre usuários, buscas, notícias, formulário de contato.

* 1. Validação e ajustes (QA)

Validação do layout implementado e de todas as interações e funcionalidades do site e realização de possíveis ajustes: validação própria e validação do cliente.

1. **Browsers, dispositivos e resoluções suportadas**
   1. **Browsers**

Chrome, Firefox, IE8+

* 1. **Dispositivos**

iOS e Android

* 1. **Resoluções**

1024px, 768px, 320px

1. **Prazo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Etapas** | **Tempo** |
| **Desenvolvimento Interface** | **80h - 20 dias** |
| **Desenvolvimento Funcionalidades** | **188h - 47 dias** |
| **Validação e ajustes (QA)** | **8h - 2 dias** |
| **Total** | **276h - 69 dias** |

1. **Pagamento**

Porcentagem da nota: 16,93%

Valor líquido: R$5.520

Valor com imposto: 5.520 / 83,07% = R$6644,99

Valor do imposto: R$1.124,99

Valor hora: R$20